**Acta de Sprint 14**

**Inicio:** 30/12/24  
**Fin:** 6/01/25

**Objetivos del Sprint**

* Gestión de Actividades.
* Mejoras en la Interfaz de Usuario
* Adquirir membresía en la tienda

**Desarrollo del Sprint**

En este sprint se avanzó con diversas mejoras y nuevas funcionalidades tanto para los usuarios finales como para los administradores del sistema.

En cuanto a la gestión de actividades, se habilitaron funcionalidades clave que permiten a los usuarios inscribirse en actividades, mientras que los administradores ahora pueden aprobar inscripciones y visualizar a los usuarios registrados desde un panel administrativo.

Se realizaron varias mejoras en la interfaz de usuario, destacándose la incorporación de sliders en la página principal y en la sección "SoloJuntos", así como la optimización del menú "Somos" para que su contenido se despliegue con un simple hover, sin necesidad de hacer clic. También se añadieron enlaces en el footer, mejorando la navegación del sitio.

En la sección de membresías, se implementó la funcionalidad para adquirirlas directamente desde la tienda, facilitando el acceso a servicios exclusivos.

Cabe destacar que, debido a las fechas de fin de año, el equipo decidió llevar este sprint de manera más ligera para equilibrar la carga de trabajo con las festividades, priorizando tareas clave y asegurando un avance sostenido en el proyecto.

**Conclusiones**

A pesar de ser un sprint más relajado, se lograron avances significativos que mejoran la experiencia del usuario y fortalecen las funcionalidades administrativas. Con la adición de los sliders, mejoras de navegación y el sistema de actividades, el proyecto continúa avanzando hacia una solución sólida y funcional.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Estimación en horas** | **Horas trabajadas** |
| Gestión de Actividades | 15 | 18 |
| Mejoras en la Interfaz de Usuario | 12 | 10 |
| Adquirir membresía en la tienda | 5 | 8 |
| **Total** | 32 | 36 |