**Acta de Sprint 15**

**Inicio:** 6/01/25  
**Fin:** 13/01/25

**Objetivos del Sprint**

* Rediseño y Mejora de Interfaces
* Gestión de Contenidos
* Gestión de Actividades
* Optimización y Corrección

**Desarrollo del Sprint**

Este sprint se centró en una fuerte mejora del diseño y la gestión de contenidos del sistema. El rediseño de la página principal y del panel administrativo proporcionaron interfaces más intuitivas y visualmente atractivas, optimizando la experiencia del usuario tanto para clientes como administradores.

En cuanto a la gestión de contenidos, se avanzó con la implementación de funcionalidades para que los administradores puedan enviar productos directamente a los clientes, además de la incorporación de un componente de noticias que muestra información relevante. También se desarrollaron los endpoints para la gestión de noticias, garantizando una comunicación más dinámica y actualizable.

Dentro de la gestión de actividades, se realizó la división entre eventos y clases, mejorando la organización de estas categorías, y se añadió la lógica para ocultar eventos pasados, evitando la saturación del contenido visible.

Finalmente, el equipo realizó una búsqueda y corrección de bugs, solucionando errores que mejoraron la estabilidad y el funcionamiento general del sistema.

**Conclusiones**

Este sprint marcó un avance significativo en la evolución del proyecto, consolidando mejoras clave en el diseño y la gestión de contenido. Con la reorganización de actividades y la optimización de la interfaz, el sistema ofrece una experiencia más fluida y adaptable para todos los usuarios. La corrección de errores también contribuyó a un producto más robusto, dejando una base sólida para los próximos desarrollos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Estimación en horas** | **Horas trabajadas** |
| Rediseño y Mejora de Interfaces | 13 | 15 |
| Gestión de Contenidos | 16 | 13 |
| Gestión de Actividades | 6 | 8 |
| Optimización y Corrección | 14 | 17 |
| **Total** | 49 | 53 |