|  |  |
| --- | --- |
| **Inicio: 21/10/24** | **Fin: 27/10/24** |
| **Tarea** | **Estimación en horas** | **Horas trabajadas** |
| Creación y configuración de Git | 1 | 1 |
| UML de proyecto | 14 | 12 |
| Creación de ambiente de trabajo | 4 | 4 |
| Creación de Base de datos | 5 | 4 |
| Configuración de dependencias | 4 | 5 |
| Estructura inicial del proyecto | 6 | 5 |
| Primeros endpoints de prueba | 6 | 5 |
| **Total** | **40** | **36** |

**Acta de sprint 4**

**Conclusión**

El calculo de horas estimadas en relación con las horas trabajadas fue satisfactorio, el UML del proyecto tuvo una dedicación menor a lo que se esperaba, pero se seguirá refinando en futuros sprints. Se logró cumplir con todos los objetivos planteados para este sprint e incluso se avanzo con uno de los diseños de interfase que marcaran un gran avance en el siguiente sprint.

Para futuros sprints se buscará continuar con el ritmo establecido en este.