**Acta de Sprint 7**

Inicio: 11/11/24  
Fin: 18/11/24

**Objetivos del Sprint**

1. Investigar una solución para integrar un e-commerce
2. Continuar con el diseño de las interfases de usuario

**Desarrollo del Sprint**

En este sprint, investigamos alternativas para integrar un e-commerce, priorizando soluciones open-source basadas en JavaScript o TypeScript. Descubrimos MedusaJS, que cumple con nuestros requisitos, y nos dedicamos a estudiar su documentación, levantar su template base y comprender su funcionamiento. Paralelamente, avanzamos en el diseño de las interfaces de usuario para garantizar coherencia visual y funcional con la tienda online.

**Conclusiones**

El sprint fue exitoso, logrando seleccionar y comenzar a trabajar con MedusaJS como solución para el e-commerce. Aunque la implementación inicial de la tienda online (RF04) requirió más horas de las previstas, el esfuerzo permitió un avance significativo. El equipo mantuvo un ritmo de trabajo constante y se preparó para la integración completa en próximos sprints.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Estimación en horas** | **Horas trabajadas** |
| CU de tienda online | 1 | 1 |
| Creación de tienda online (RF04) | 44 | 50 |
| **Total** | **45** | **51** |