**Acta de Sprint 8**

Inicio: 18/11/24  
Fin: 25/11/24

**Objetivos del Sprint**

1. Continuar la investigación de soluciones para e-commerce
2. Probar medusajs y templates de e-commerce
3. Continuar con el diseño de las interfases de usuario

**Desarrollo del Sprint**

Durante este sprint se exploró MedusaJS como solución para el e-commerce, logrando levantar su entorno y entender su funcionamiento. Sin embargo, la imposibilidad de personalizar la página de administración llevó a descartarlo. También evaluamos varios templates de e-commerce; algunos no se pudieron implementar y otros no cumplieron nuestras expectativas, por lo que decidimos crear nuestra propia solución desde cero en el próximo sprint. Además, completamos varios diseños de interfaces de usuario y desarrollamos endpoints para el ABM de productos, avanzando en la estructura del backend.

**Conclusiones**

Este sprint permitió clarificar el enfoque del proyecto. Aunque se descartaron herramientas como MedusaJS y los templates, estas decisiones facilitaron optar por un camino más adecuado a nuestras necesidades. Los avances en diseño y backend establecen una buena base para comenzar el desarrollo de nuestro propio e-commerce en el próximo sprint.

Como los objetivos del sprint cambiaron en relación a lo esperado en el anteproyecto, la estimación de horas anteriores no aplica a este sprint por lo cual solo se especifican las horas trabajadas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Estimación en horas** | **Horas trabajadas** |
| Pruebas de medusajs | 20 | 23 |
| Pruebas de templates | 15 | 12 |
| ABM de productos | 6 | 5 |
| Interfaces de usuario | 12 | 10 |
| **Total** | **53** | **50** |