**Acta de Sprint 9**

**Inicio:** 26/11/24  
**Fin:** 02/12/24

**Objetivos del Sprint**

* Dockerizar la aplicación.
* Desarrollar el e-commerce.
* Implementar funcionalidades de usuario.
* Plantear y mostrar las interfaces de usuario al cliente.

**Desarrollo del Sprint**

En este sprint, enfrentamos desafíos importantes. Al intentar integrar un e-commerce preexistente en nuestra página, identificamos limitaciones significativas que nos llevaron a decidir desarrollar nuestra propia solución desde cero. Durante el sprint, comenzamos con el diseño y desarrollo del e-commerce.

Además, mostramos al cliente los diseños de las interfaces de usuario realizados en sprints previos. En la reunión, recibimos comentarios detallados sobre mejoras y ajustes que podrían beneficiar la experiencia del usuario. Propusimos al cliente que elaborara bosquejos basados en los diseños presentados, para reflejar con mayor precisión sus necesidades y preferencias. El cliente se comprometió a realizar esta tarea y compartirnos sus ideas tras una reunión interna.

**Conclusiones**

Este sprint destacó la necesidad de adaptar continuamente nuestras estrategias a las necesidades del proyecto. Aunque se avanzó en el diseño del e-commerce, queda mucho por hacer para completarlo. Los comentarios del cliente han proporcionado claridad sobre las expectativas, pero la implementación de estos ajustes y el desarrollo completo del e-commerce requerirán más tiempo del previsto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Estimación en horas** | **Horas trabajadas** |
| Desarrollar e-commerce | - | 12 |
| Adquirir membresias | - |  |
| Listado de usuarios | - |  |
| Interfaz de usuarios de Eventos | - |  |
| Dockerizar App | - |  |
| Mostrar interfaces de usuario al cliente | - |  |